برنامه و الزام‌های چالش 1 ترم 3 (کارخانه داده)

• نام: Kiarash Akbari

• مجموعه: آزمایشگاه فناوری های مالی داتین

• تاریخ شروع: 29 مهر 1405

• پوشه تحویل: stage-1-kiarash-akbari

• منبع الزام ها: دو PDF چالش و راهنمای تحویل، و AGENTS.md. اگر بین AGENTS.md و PDF تضاد دیدم PDF معتبر است.

1. این فایل برای چیست

این فایل را از روز اول تا روز تحویل نگه می دارم و هر بار که چیزی تمام شد وضعیتش را عوض می کنم. هر الزام یک شاهد دارد و اگر شاهدش را نتوانم نشان بدهم آن الزام تمام نشده حساب می شود. تصمیم ها و فرض هایم هم همین جا ثبت می شوند که موقع نوشتن report و موقع دفاع چیزی از یادم نرود.

2. قاعده هایی که برای خودم گذاشتم

• عددی را توی report نمی نویسم که از اجرای واقعی نوت بوک نیامده باشد. اگر ندارم می نویسم باید اندازه گیری شود.

• هر فرض را همین جا می نویسم تا بعدا یا تایید شود یا رد.

• توضیح ها و سلول های Markdown فارسی اند. اسم متغیر و تابع و کلاس، docstring و commit message انگلیسی اند.

• هر کمکی که از هوش مصنوعی می گیرم را همان لحظه توی بخش AI usage این فایل ثبت می کنم.

• منطق قرنطینه و manifest به دریافت HTTP و نوشتن روی دیسک وابسته نباشد، چون مرحله 2 و 3 روی همین package ساخته می شوند.

• بازتولید پیش شرط است. اگر روی ماشین ارزیاب اجرا نشود بقیه چیزها نمره نمی گیرند.

3. ماتریس الزام ها

وضعیت را با یکی از این سه می نویسم: شروع نشده، در حال انجام، تمام.

| شماره | الزام | شاهد | منبع | وضعیت |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | حداقل 300,000 رکورد از یک بازه پیوسته 18 ماهه | عدد رکورد خام توی run_manifest.json | چالش | شروع نشده |
| R2 | معیار محدودسازی توی config باشد، توی manifest ثبت شود و توی report توجیه شود | کلید config، فیلد manifest، بخشی از report | چالش | شروع نشده |
| R3 | منبع دوم جمعیت با لینک و تاریخ دریافت، و مقابله نگاشت خودم با ستون منطقه خود داده 311 | بخشی از report و خروجی ناهمخوانی ها | چالش | شروع نشده |
| R4 | package نصب شدنی. یک فرمان کل کارخانه را می چرخاند و همان فرمان با پارامتر دیگر فقط یک بخش را | pip install -e . و اجرای CLI | چالش | شروع نشده |
| R5 | سلسله مراتب Exception اختصاصی و exit code جدا برای خطای شبکه، داده و تنظیمات | تست برای هر نگاشت خطا به کد | چالش | شروع نشده |
| R6 | دریافت دسته ای، ازسرگیری از نقطه قطع و idempotent | تست resume و دو اجرای کامل پشت سر هم | چالش | شروع نشده |
| R7 | لایه HTTP هم GET و هم POST را داشته باشد، POST با تست ثابت شود و یک جمله توی report بیاید | تست mock و جمله report | چالش | شروع نشده |
| R8 | کل داده خام هیچ وقت هم زمان توی حافظه نباشد و بتوانم نشان بدهم | اندازه گیری پیک حافظه توی نوت بوک | چالش | شروع نشده |
| R9 | schema contract، قرنطینه با reason code، گزارش تعداد به تفکیک کد و شکست اجرا بالای آستانه | تست و شمارش واقعی | چالش | شروع نشده |
| R10 | تعریف تکراری و نامعتبر، و سیاست جدا برای مقدار گم شده هر ستون | بخشی از report | چالش | شروع نشده |
| R11 | تعداد سطر قبل و بعد join توضیح داده شود | عدد توی نوت بوک | چالش | شروع نشده |
| R12 | سه خروجی: dataset سطح پرونده، جدول wide منطقه × نوع شکایت × ماه با نرخ جمعیتی، و run_manifest.json | فایل ها توی data/curated | چالش | شروع نشده |
| R13 | determinism: دو اجرای مستقل hash یکسان بدهند | مقایسه hash فایل ها | چالش | شروع نشده |
| R14 | حداقل 12 تست unittest معنادار، بدون اینترنت، با یک فرمان discovery | python -m unittest discover | چالش | شروع نشده |
| R15 | چهار پیچیدگی اضافه: بازه متحرک، تشخیص تغییر schema، بودجه درخواست، گزارش کیفیت داده تولید شده | قابلیت و خروجی تولید شده | چالش | شروع نشده |
| R16 | EDA: توزیع مدت زمان بسته شدن، outlier تعیین تکلیف شده، حداقل 4 نمودار با نتیجه و حداقل 3 یافته غیربدیهی | نوت بوک | چالش | شروع نشده |
| R17 | Git: حداقل 10 commit انگلیسی، یک branch با PR و توضیح، بدون داده خام توی history | git log و بررسی history | چالش | شروع نشده |
| R18 | نوت بوک: Run All بدون خطا، شماره سلول 1 تا N، خروجی ذخیره شده، مسیر نسبی، seed ثابت، حداکثر 15 دقیقه | اجرای تازه روی kernel تازه | راهنمای تحویل | شروع نشده |
| R19 | requirements.txt با نسخه دقیق (==) | خود فایل | راهنمای تحویل | شروع نشده |
| R20 | report: حداقل 5 تصمیم با شاهد، حداقل 1 شکست، ریسک ها، AI usage و همه عددها ردیابی شدنی | خود فایل | راهنمای تحویل | شروع نشده |

4. ریسک ها

| ریسک | چرا مهم است | کاری که می کنم |
| --- | --- | --- |
| اجرا نشدن روی ماشین ارزیاب | بازتولید پیش شرط است و اگر اجرا نشود بقیه محورها ارزیابی نمی شوند | همان روز اول روی venv تازه تست کنم |
| عوض شدن داده زنده بین دو اجرا | ممکن است closed_date پرونده های باز بعدا پر شود و hash عوض شود (این یک حدس است و باید تست شود) | تاریخ پایان را ثابت کنم و دو اجرای مستقل را مقایسه کنم |
| فیلتر دامنه کمتر از 300 هزار رکورد بدهد | الزام R1 رد می شود | قبل از طراحی با count(*) هر گزینه را بشمارم |
| ورود داده خام به Git | پاک کردنش از history کار اضافه است | data/raw/ را قبل از اولین دریافت توی .gitignore بگذارم |
| قاطی شدن HTTP و دیسک با منطق قرنطینه | مرحله 2 و 3 را گران می کند | لایه ها را از اول جدا نگه دارم |
| عدد توی report که توی نوت بوک نیست | بدون منبع غلط حساب می شود | هر عدد را فقط از خروجی نوت بوک بردارم |
| منبع جمعیت نامناسب یا کدپستی ناهمخوان | join سطر اضافه یا کم می کند | قبل از انتخاب، پوشش کدپستی ها را بررسی کنم |
| نتوانستن دفاع از کد خودم | توی دفاع از هر خط می پرسند چرا | برای هر تصمیم بنویسم چرا و گزینه های ردشده چه بود |

5. ترتیب کار

ترتیب از بخش 11 AGENTS.md است و پیشنهاد است، یعنی اگر دلیل داشتم عوضش می کنم و دلیلش را همین جا می نویسم.

| مرحله | کار | نمونه commit | تاریخ تمام شدن |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | اسکلت پوشه، .gitignore با data/raw/، venv، package خالی نصب شدنی | chore: scaffold installable package |  |
| 2 | config بیرون از کد، exceptionها و exit codeها | feat: add config loader and error hierarchy |  |
| 3 | لایه HTTP با GET و POST، retry و رفتار پاسخ غیر 200، با تست mock | feat: http client with retry and tests |  |
| 4 | دریافت دسته ای، checkpoint، idempotency و اندازه گیری حافظه | feat: resumable batched fetch |  |
| 5 | schema contract، قرنطینه و آستانه شکست | feat: schema contract and quarantine |  |
| 6 | پاک سازی، تعریف تکراری و نامعتبر، منبع دوم و join | feat: cleaning and population join |  |
| 7 | سه خروجی، manifest، hash و بررسی determinism | feat: outputs and manifest |  |
| 8 | چهار پیچیدگی اضافه (هرکدام یک commit) | feat: rolling window / schema drift / request budget / quality report |  |
| 9 | نوت بوک نازک و EDA | docs: add EDA notebook |  |
| 10 | report، README، قفل requirements، Restart & Run All و بررسی history | docs: finalize report and readme |  |

برای Git یک branch جدا با نام درست می سازم، مثلا feature/resumable-fetch، و با PR و توضیح ادغامش می کنم.

6. تصمیم های باز

هیچ کدام را هنوز نگرفته ام. برای هرکدام گزینه ها، انتخاب، شاهد عددی و چیزی که با این انتخاب از دست می دهم را می نویسم.

| تصمیم | گزینه ها | انتخاب | شاهد عددی | چه چیزی از دست دادم |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| فیلتر دامنه (agency یا complaint type یا borough) |  |  |  |  |
| بازه 18 ماهه و تاریخ پایان ثابت |  |  |  |  |
| تعریف رکورد تکراری |  |  |  |  |
| تعریف رکورد نامعتبر منطقی |  |  |  |  |
| قالب ذخیره میانی (JSONL یا Parquet یا چیز دیگر) |  |  |  |  |
| منبع جمعیت و کلید اتصال |  |  |  |  |
| اندازه دسته و سقف retry |  |  |  |  |
| آستانه قرنطینه |  |  |  |  |
| سیاست مقدار گم شده برای هر ستون |  |  |  |  |
| روش مقابله ستون منطقه با نگاشت خودم |  |  |  |  |

7. پرسش های مبهم

فقط درباره خود صورت مسئله می شود پرسید، نه درباره راه حل.

☐ هنوز پرسشی ثبت نشده

8. چیزهایی که امتحان کردم و شکست خوردند

برای بخش سوم report لازم است.

| چه چیزی را امتحان کردم | چه شد | چرا کنار گذاشتم | تاریخ |
| --- | --- | --- | --- |

9. چک لیست قبل از تحویل

☐ پوشه و venv تازه، pip install -r requirements.txt و یک فرمان کارخانه موفق است

☐ اجرای دوم hash یکسان می دهد و رکورد تکراری نمی سازد

☐ قطع اجرا با Ctrl-C وسط کار و اجرای دوباره، داده ناقص تولید نمی کند

☐ python -m unittest discover سبز است، بدون اینترنت، با حداقل 12 تست معنادار

☐ Restart & Run All، شماره سلول ها 1 تا N، خروجی ها ذخیره شده و زمان کمتر از 15 دقیقه است

☐ مسیرها نسبی اند، seed ثابت است و نسخه های requirements دقیق اند

☐ git log حداقل 10 commit انگلیسی دارد، حداقل یک branch با PR هست و داده خام توی history نیست

☐ report حداقل 5 تصمیم با شاهد، حداقل یک شکست، ریسک ها و AI usage دارد و همه عددها توی نوت بوک پیدا می شوند

☐ حداقل 4 نمودار با نتیجه، حداقل 3 یافته غیربدیهی و outlierهای تعیین تکلیف شده هست

☐ README ده خطی دارم که بگوید چطور اجرا کنند

10. ثبت AI usage

قالب هر خط: بخش یا فایل، چه کمکی شد، من چه چیزی را بررسی یا تغییر دادم.

| تاریخ | بخش یا فایل | چه کمکی شد | من چه کردم |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 مهر 1405 | ماتریس الزام ها و ریسک ها | استخراج الزام ها از PDFها و AGENTS.md و پیشنهاد ساختار package | باید الزام ها را با PDFها تطبیق بدهم و ساختار را تایید یا رد کنم |

11. یادداشت پیشرفت

| تاریخ | چه کاری کردم | چه چیزی مانده |
| --- | --- | --- |
| 29 مهر 1405 | الزام ها و ریسک ها جمع شدند و commit شدند | مرحله 1: اسکلت package |